| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |  |

KLASA: 400-07/24-01/10

URBROJ: 2170-27-02/1-24-1

Matulji, 02.12.2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- ovdje-

PREDMET: Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Poštovana predsjednice Općinskog vijeća,

u privitku ovog dopisa dostavljamo na razmatranje i usvajanje prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s obrazloženjem.

Izvjestitelji na radnim tijelima te sjednici Općinskog vijeća biti će Općinski načelnik Vedran Kinkela, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

ZAKONSKA OSNOVA

Prijedlog Programa temelji se na odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu istodobno s donošenjem proračuna.

Programom se određuju građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja; građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja; građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja; postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije; građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati te druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Prema Zakonu, građenje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom te iz donacija.

PRIJEDLOG PROGRAMA

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu te groblja i krematorije na grobljima.

Programom za 2025. godinu planiraju se investicije po vrstama komunalne infrastrukture i procijenjenim vrijednostima kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PLAN 2025 |
| --- | --- |
|  | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| NERAZVRSTANE CESTE | 3.258.577,00 eura |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 20.000,00 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | 50.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 100.000,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 60.000,00 eura |
| JAVNA RASVJETA | 40.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 10.000,00 eura |
| UKUPNO: | 3.538.577,00 eura |

Ulaganja u nerazvrstane ceste odnose se u bitnome za projekte koji su započeti prethodnim Programima izradom projektne dokumentacije i/ili rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. Tako se prema ovom prijedlogu planira izgradnja i/ili rekonstrukcija sljedećih prometnica:

- Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza)

- Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta

- Cesta "C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F" u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima

- Dionica ceste Put Puhari - Put Mileve Sušanj

- Dionica ceste „Gornje igralište“

Nadalje izrada projektne dokumentacije je planirana za sljedeće prometnice:

- Cesta GM-4

- Cesta Brešca – groblje Brešca

- Spojna cesta 43. Istarske divizije - Milana Frlana

Dok je otkup zemljišta planiran za:

- Cesta Frančići

- Stambena ulica unutar u zoni K4 unutar UPU-a Matulji

- Cesta oznake CC (od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste)

- Cesta Brešca – groblje Brešca

- Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste

Od ostale komunalne infrastrukture Programom za 2025. godinu u dijelu javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planira se nastavak izrade projektne dokumentacije za nogostup uz ulicu Dalmatinskih brigada, te stepenište uz školsko-sportsku dvoranu.

Od javnih parkirališta Programom se planira izrada projektne dokumentacije i otkup zemljišta za potrebe uređenja parkirališta na području Općine Matulji.

Od javne zelene površine Programom se planira obnova velikog dječjeg igrališta u Jankovićevom dolcu u Matuljima, te modernizacija rasvjete na dijelu sportskih igrališta Općine Matulji.

Od građevina i uređaja javne namjene Programom se planira zamjena nekoliko starijih autobusnih čekaonica, te nabavka svjetleće prometne signalizacije i/ili uređaja za smanjenje brzina u suradnji s upraviteljima javnih cesta na području Općine Matulji.

Od javne rasvjete Programom se planira interpolacija javne rasvjete na komunalnoj infrastrukturi i javnim površinama sukladno ukazanoj potrebi.

Od groblja i krematorija na grobljima Programom se planira izrada projektne dokumentacije za potrebe proširenja groblja Zvoneća.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu odnosno troškovi svih planiranih aktivnosti planira se financirati iz sljedećih izvora:

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN |
| --- | --- |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 122.840,00 eura |
| PRIHODI OD DUGOTRAJNE IMOVINE | 107.160,00 eura |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.758.577,00 eura |
| KAPITALNE POMOĆI | 400.000,00 eura |
| OPĆI PRIHODI | 50.000,00 eura |
| KAPITALNE DONACIJE | 1.100.000,00 eura |
| UKUPNO: | 3.538.577,00 eura |

Iz navedenog je razvidno da se pretežito Program planira financirati iz kredita podignutog u prethodnom razdoblju za izgradnju ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, kapitalnih donacija i kapitalne pomoći.

FINANCIJSKI UČINAK

Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u Proračunu Općine Matulji.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6721, 23/21 i 36/23) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana  ________  2024. godine donosi

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

Članak 1.

- Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture utvrđuju se građevine komunalne infrastrukture koje se planiraju graditi u 2025. godini na području Općine Matulji.

- Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja, te postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati.

- Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (procjenu troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, razvrstane prema vrsti komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prema vrstama, procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Primici od zaduživanja | 1.758.577,00 eura |
|  | Kapitalne pomoći | 400.000,00 eura |
|  | Kapitalne donacije | 1.100.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 3.258.577,00 eura |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | Komunalni doprinos | 10.000,00 eura |
|  | Opći prihodi | 10.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 20.000,00 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | Komunalni doprinos | 40.000,00 eura |
|  | Opći prihodi | 10.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 50.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Komunalni doprinos | 36.840,00 eura |
|  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 63.160,00 eura |
|  | UKUPNO | 100.000,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Komunalni doprinos | 30.000,00 eura |
|  | Opći prihodi | 30.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 60.000,00 eura |
| JAVNA RASVJETA | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 40.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 40.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Komunalni doprinos | 6.000,00 eura |
|  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 4.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 10.000,00 eura |
| UKUPNO | Komunalni doprinos | 122.840,00 eura |
|  | Prihodi od dugotrajne imovine | 107.160,00 eura |
|  | Primici od zaduživanja | 1.758.577,00 eura |
|  | Kapitalne pomoći | 400.000,00 eura |
|  | Opći prihodi | 50.000,00 eura |
|  | Kapitalne donacije | 1.100.000,00 eura |
|  | SVEUKUPNO | 3.538.577,00 eura |

Članak 3.

- Unutar vrsta komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa, građevine koje se planiraju graditi razvrstane su prema područjima u kojim je planirana gradnja s opisom troškova i procijenjenom vrijednosti.

- Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza) | Izvođenje radova i nadzor | 350.000,00 eura |
|  | Cesta Frančići | Otkup zemljišta | 20.000,00 eura |
|  | Stambena ulica u zoni K4 unutar UPU-a Matulji | Otkup zemljišta | 150.000,00 eura |
|  | Cesta GM-4 | Projektna dokumentacija | 25.000,00 eura |
|  | Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta | Izvođenje radova i nadzor | 1.100.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 1.645.000,00 eura |

- Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta oznake CC (M. Frlana – Vladimira Gortana) | Otkup zemljišta | 250.000,00 eura |
|  | Cesta Brešca -groblje Brešca | Projektna dokumentacija | 30.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 120.000,00 eura |
|  | Spojna cesta 43.istarske divizije - Milana Frlana | Projektna dokumentacija | 30.000,00 eura |
|  | Cesta "C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F" | Izvođenje radova i nadzor | 433.577,00 eura |
|  | Dionica ceste Put Puhari – Put Mileve Sušanj | Izvođenje radova i nadzor | 400.000,00 eura |
|  | Dionica ceste "gornje igralište" | Izvođenje radova i nadzor | 250.000,00 eura |
|  | Ukupno nerazvrstane ceste |  | 1.513.577,00 eura |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | Nogostup uz Ulicu dalmatinskih brigada | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  | Stepenište uz školsko-sportsku dvoranu u Matuljima | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  | Ukupno javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 20.000,00 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | Parkirališta | Otkup zemljišta | 40.000,00 eura |
|  | Parkiralište „Pešćinica“ u Jušićima | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  | Ukupno javna parkirališta |  | 50.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Igralište „Jankovićev dolac“ (obnova velikog dječjeg igrališta) | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala, te stručni nadzor | 46.000,00 eura |
|  | Ukupno javne zelene površine |  | 50.000,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Autobusne čekaonice | Nabava i postava | 30.000,00 eura |
|  | Prometna signalizacija – nabava uređaja i opreme za smanjenje brzina | Nabava i postava | 30.000,00 eura |
|  | Ukupno građevine i uređaji javne namjene |  | 60.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 1.693.577,00 eura |

- Rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste (od granice s Gradom Opatija do ulice M. Frlana | Otkup zemljišta | 100.000,00 eura |
|  | Ukupno Nerazvrstane ceste |  | 100.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Modernizacija javne rasvjete sportskih igrališta | Projektna dokumentacija | 5.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 45.000,00 eura |
|  | Interpolacija javne rasvjete | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 36.000,00 eura |
|  | Ukupno Javne zelen površine |  | 90.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Groblje Zvoneća | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  | Ukupno Groblja i krematoriji |  | 10.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 200.000,00 eura |

Članak 4.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Općine Matulji“, a stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 400-07/24-01/10

URBROJ: 2170-27-01/1-24-__

Matulji, ______. 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNICA

Iva Letina